Документация к модулю «Очередь задач» для корпоративного портала Битрикс.

Оглавление

1.	Введение. Общее описание модуля	3

2.	Цель	3

3.	Установка.	3

4.	Управление очередями	5

5.	Текущая задача пользователя	6

6.	Права доступа.	7

- Введение. Общее описание модуля

Модуль выстраивает задачи пользователей в упорядоченные цепочки. Для каждого пользователя портала создается отдельная очередь, в которую включаются все его активные задачи.

Дает руководителю интерфейс просмотра и управления очередями сотрудников. здесь руководитель может не только изменить порядок следования задач, но и сменить ответственного просто «перетащив» мышкой задачу из одной очереди в другую, при этом сразу определив ее место в очереди нового ответственного.

Для исполнителя существует отдельная страница «моя текущая задача», где отображается первая в его очереди задача.

Когда задача завершается, очередь автоматически обновляется.

- Цель

Очередь задач – инструмент, предназначенный организовать поточную работу с задачами для ваших сотрудников.

Однажды мы поняли, что руководитель проекта не знает точно, когда будет выполнена та или иная задача; не может быстро сориентироваться кто насколько загружен и кому лучше поручить новую задачу чтобы к ней быстрей приступили. При этом с другой стороны часто возникали ситуации, когда сотрудник видит в списке более чем несколько задач, при этом по важности или сроку не всегда понятно за что именно браться прямо сейчас.

В таком контексте часто звучат вопросы «а что ты сейчас делаешь?» и «а что из этого мне теперь делать?»

Выстраивание сроков для диаграммы Ганта заканчивает ровно тогда, когда нужно поменять очередность выполнения двух задач.

Нам понадобился инструмент, позволяющий:

- Видеть, кто что делает «прямо сейчас»;

- Заранее определять, что именно сотрудник будет делать «сразу после»;

- Видеть загрузку сотрудников и балансировать ее;

- Управлять очередностью задач;

- Прогнозировать сроки выполнения задач и проектов;

- Точно знать ответ на вопрос «Что делать прямо сейчас»;

Мы сделали его.. Для себя.. Удобно..

- Установка.

Процесс установки решения описан в документации bitrix. От вас не потребуется указывать каких-либо данных, все произойдет автоматически.

При установке модуля выполняются следующие действия:

  - Добавление в базу данных новой таблицы firstbit_taskline.

В ней хранится информация об очередях задач. Очереди в БД представлены как деревья, где корневой элемент – очередь определенного пользователя, а дочерние – указатели на задачи из основного функционала портала. На данный момент используется два уровня, но в дальнейшем древовидное представление позволит развивать функционал.

  - Добавление файлов публичной части, а также пунктов в главное меню портала (Раздел «Избранное»).

В публичную часть в раздел /company/ добавляются две новые страницы «Моя текущая задача» (файл current_task.php) и «Очереди задач» (файл task_queue.php). Ссылки на новые страницы добавляются в главное меню портала, в раздел «избранное» (файл .left.menu.php).

Для редакции «холдинг», при установке решения, указанные страницы и пункты меню устанавливаются для всех подразделений, созданных на этот момент.

  - Добавление новых компонентов для работы с задачами и очередями задач.

Новые компоненты копируются в пространство имен «firstbit» (/bitrix/components/firstbit/).

Краткое описание добавляемых компонентов:

Текущая задача (firstbit:current.task) – компонент определяет текущую задачу пользователя (первую задачу в очереди задач) и выводит стандартный компонент просмотра задачи.

Управление очередями задач (firstbit:task.queue.sortable) – компонент предоставляет интерфейс управления очередями.

  - Добавление обработчиков событий

Для поддержки актуальности очередей задач модуль регистрирует в системе 3 обработчика событий:

OnTaskAdd – добавляет созданную задачу в конец очереди ответственного,

OnTaskUpdate – отслеживает изменение ответственного и статуса,

OnTaskDelete – удаляет запись об удаленной задаче из соответствующей очереди.

  - Формирование очередей задач пользователей.

При установке модуля, производится поиск всех имеющихся на портале активных (не завершенных и не отложенных) задач.. Для каждого пользователя, у которого есть хотябы одна задача создается очередь и в нее добавляются указатели на его задачи.

Порядок задач в очереди формируется следующим образом:

- В начале задачи сортируются по приоритету (стандартное поле задачи «Приоритет»), в начале задачи с приоритетом «Высокий», затем «Средний» и «Низкий».

- Далее задачи сортируются по возрастанию даты указанной в поле «Крайний срок».

- На случай совпадения крайнего срока задачи сортируются по возрастанию ID задачи.

- Управление очередями

Управление очередями задач производится на странице «Очереди задач».

- Блок поиска пользователей, позволяет выбрать список интересующих сотрудников.

- Очередь задач отдельного пользователя.

- Блок задачи пользователя. В блоке выводится:

- ID задачи

- Название

- Группа (проект)

- Плановые трудозатраты

- Затраченное время

- Тэги

- Приоритет

- Функциональный блок (см. d.)

- Блок управления задачей. Отображает номер и приоритет задачи, а также кнопки с базовыми функциями портала в зависимости от прав доступа.

При наличии прав доступа на управление задачей в данном интерфейсе можно выполнять следующие действия:

- Изменение порядка следования задач в очереди отдельного пользователя.

- Делегирование(смена ответственного) путем перетаскивания задачи из очереди одного пользователя в очередь другого («drag and drop»).

- Отложить выполнение задачи (стандартное действие «Отложить задачу»)

Важно! При работе с очередью задач проверяются права доступа текущего пользователя к задаче назначаемые стандартным модулем Задачи «task». Если какое либо действие запрещено пользователю то связанный с ним функционал будет отключен, при попытке выполнить не разрешенное действие будет выведено сообщение об ошибке прав доступа к задаче.

Если текущий пользователь не имеет доступа к той или иной задаче, то она будет выглядеть следующим образом:

- Текущая задача пользователя

На странице «Моя текущая задача» каждому пользователю портала отображается детальная информация по первой задаче в его очереди.

Пример интерфейса.

Детальная информация по задаче выводится стандартным компонентом битрикс «Просмотр задачи» (bitrix:tasks.task.detail).

- Права доступа.

Все действия над задачами, выполняемые решением, используют API модуля tasks. Поэтому доступность их определяется штатным функционалом портала и ни в коем случае не обходит общих прав доступа.